|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

| ФАКУЛЬТЕТ | ИУК «Информатика и управление» |
| --- | --- |
| КАФЕДРА | ИУК4 «Программное обеспечение ЭВМ, |
| информационные технологии» |  |

Домашняя работа №1

«Модели: Scrum. Waterfall. Spiral Model»

ДИСЦИПЛИНА: «Методология программной инженерии»

| Выполнил: студент гр. ИУК4-11М |  |  |  | ( | Сафронов Н.С. | ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |
| Проверил: |  |  |  | ( | Белов Ю.С. | ) |
|  |  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |

| Дата сдачи (защиты): Результаты сдачи (защиты): |  |
| --- | --- |
|  | - Балльная оценка: - Оценка: |

Калуга, 2024

Цель работы: формирование и закрепление навыков по созданию плана управления проектами, используя модели, SCRUM, Waterfall, Spiral Model.

Постановка задачи

1. Создать план управления проектом, используя модели и темы по варианту.

2. Создать прототип проекта.

3. Подготовить отчет.

Вариант 7

Модель SCRUM, сайт предприятия электротехники.

Результаты выполнения работы

Цель проекта

Создать веб-сайт предприятия электроники с минимальным функционалом (MVP), включающим:

- Лэндинг с информацией о компании.

- Каталог продукции без фильтров.

- Форму для трудоустройства.

- Форму обратной связи.

- Страницу с историей компании.

Методология управления проектом

Для реализации проекта используется Scrum, гибкий подход, обеспечивающий:

- Итеративную разработку с двумя недельными спринтами.

- Минимальную вовлеченность заказчика.

- Постоянное улучшение на основе внутренних ретроспектив команды.

Этап 1: Создание бэклога продукта

Основные пользовательские истории:

Таблица 1

Бэклог продукта

| ID | User Story | Важность | Предва-рительная оценка (SP) | ID в системе учета дефектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | Описание: как посетитель, я хочу увидеть главную страницу с информацией о компании. | 10 | 8 | E-1 |
|  | Как продемонстрировать: показать главную страницу на мобильных и десктопных устройствах с контентом. |  |  |  |
|  | Категория: Лендинг |  |  |  |
|  | Компоненты: Главная страница, адаптивная вёрстка |  |  |  |
|  | Инициатор запроса: Владелец продукта |  |  |  |
| A-2 | Описание: как посетитель, я хочу видеть список продукции с характеристиками. | 8 | 13 | E-2 |
|  | Как продемонстрировать: показать страницу каталога с заглушками товаров, навигацию по странице. |  |  |  |
|  | Категория: Каталог продукции |  |  |  |
|  | Компоненты: Страница каталога, карточки товаров |  |  |  |
|  | Инициатор запроса: Владелец продукта |  |  |  |
| A-3 | Описание: как соискатель, я хочу заполнить форму и отправить резюме. | 7 | 13 | E-3 |
|  | Как продемонстрировать: показать заполнение формы с тестовыми данными, загрузку файла, сообщение. |  |  |  |
|  | Категория: Формы |  |  |  |
|  | Компоненты: Страница трудоустройства, форма отправки |  |  |  |
|  | Инициатор запроса: Отдел кадров |  |  |  |
| A-4 | Описание: как пользователь, я хочу заполнить форму обратной связи. | 8 | 8 | E-4 |
|  | Как продемонстрировать: показать заполнение формы с тестовыми данными и успешную отправку. |  |  |  |
|  | Категория: Формы |  |  |  |
|  | Компоненты: Форма обратной связи |  |  |  |
|  | Инициатор запроса: Служба поддержки |  |  |  |
| A-5 | Описание: как посетитель, я хочу увидеть историю компании в хронологическом порядке. | 6 | 8 | E-5 |
|  | Как продемонстрировать: показать страницу с текстовым описанием и изображениями. |  |  |  |
|  | Категория: Информация |  |  |  |
|  | Компоненты: Страница истории компании |  |  |  |
|  | Инициатор запроса: Владелец продукта |  |  |  |

Этап 2: Планирование спринтов

Каждый спринт рассчитан на 2 недели. Задачи распределены с учётом приоритета и оценки трудозатрат.

Спринт 1: Лэндинг

Цель: создание главной страницы.

Задачи:

- Разработка дизайна.

- Вёрстка адаптивного макета.

- Настройка навигации.

Результат: лэндинг, готовый для демонстрации.

Спринт 2: Каталог продукции

Цель: реализация каталога товаров.

Задачи:

- Создание карточек товаров.

- Настройка отображения тестового контента.

Результат: рабочая страница каталога.

Спринт 3: Формы

Цель: разработка форм трудоустройства и обратной связи.

Задачи:

- Разработка формы трудоустройства.

- Реализация формы обратной связи.

- Тестирование отправки данных.

Результат: формы работают корректно.

Спринт 4: История компании

Цель: создать страницу с историей компании.

Задачи:

- Разработка шаблона для текста и изображений.

- Вёрстка страницы.

Результат: информационная страница с оформленным контентом.

Этап 3: Работа над спринтом

В течение каждого спринта команда ведёт работу с использованием Scrum-доски (например, в Jira).

Для контроля прогресса ежедневно обновляются задачи на доске и ведётся burndown-диаграмма.

Этап 4: Тестирование и демонстрация

Тестирование: каждая функциональность проверяется на соответствие требованиям.

Демонстрация: по окончании спринта заказчику предоставляется видеопрезентация готового функционала.

Этап 5: Ретроспектива

После каждого спринта команда анализирует процесс разработки для повышения эффективности.

Заказчик не участвует в ретроспективе, но результаты учитываются для следующих спринтов.

Заключение

Проект будет завершён в срок благодаря точному планированию и приоритизации задач.

Прототип проекта

Рисунок 1 – Главная страница проекта

Рисунок 2 – Страница «Каталог»

Рисунок 3 – Форма трудоустройства

Рисунок 4 – Форма обратной связи

Вывод: в ходе выполнения домашней работы были сформированы и закреплены навыки по созданию плана управления проектами, используя модели, SCRUM, Waterfall, Spiral Model.